BILANT

- SINTEZA -

În perioada iunie 2012-decembrie 2012

În perioada iunie 2012 – decembrie 2012 bilanţul activităţiii desfăşurate  de Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa se poate sintetiza pe următoarele aspecte:

- Activitatea decizionala

În perioada 17 iunie 2012 şi pana în prezent s-au desfăşurat 6 şedinţe ordinare şi 5 şedinţe extraordinare, Consiliul Judeţean Dâmboviţa adoptând un număr de 134 hotărâri, toate fiind considerate legale, nefiind atacate în contenciosul administrativ de către Instituţia Prefectului judeţului Dâmboviţa.

în exercitarea atribuţiilor sale Preşedintele Consiliului Judeţean a emis 285 dispoziţii, toate fiind considerate legale.

Hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa au intrat în vigoare la data publicării sau comunicării, în funcţie de caracterul lor normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepţie, aparatul de specialitate asigurând punerea în aplicare şi, deci, executarea sarcinilor ce au emanat din acestea.

În desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-au respectat procedurile prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, fapt ce a permis formularea de întrebări, exprimarea de opinii şi argumente ori amendamente la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum şi exercitarea votului în cunoştinţa de cauza.

- Activitatea economico-financiara

- A funcţionat în sensul asigurării şi gestionarii optime a resurselor economico-financiare, atât pentru activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cat şi a instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

- în semestrul II al anului 2012 au avut loc rectificări de buget ca urmare a alocărilor de sume de la bugetul de stat, astfel:

- Prin OG 13/2012  au fost alocate următoarele sume:

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale    2.871 mii lei , din care pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa 775 mii lei şi pentru comune, oraşe, municipii 2.096 mii lei.Din suma de 2.096 mii lei Consiliul Judeţean Dâmboviţa a repartizat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.117/12.09.2012 suma de 825 mii lei, astfel:

- Consiliului Local Moreni suma de 600 mii lei în vederea cofinanţării proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de pana la 50.000 locuitori’’.

  - Consiliului Local Voineşti suma de 225 mii lei pentru cofinanţare proiecte privind   sistemul centralizat de canalizare în satul Voineşti; reabilitarea, restaurarea şi valorificarea turistica a bisericii din lemn ,,Duminica tuturor sfinţilor’’; modernizarea, dotarea spatiilor de cazare şi construirea unei săli de sport în campusul pentru invatamantul preuniversitar şi tehnic preuniversitar pentru zona de nord vest a judeţului Dâmboviţa.

  - Diferenţa (1.271 mii lei) a fost alocata comunelor, oraşelor şi municipiilor de către D.G.F.P.D-ta.

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea obligaţiilor de plata fata de operatorii economici 7.099 mii lei, din care pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa 465,65 mii lei.

- Prin OUG 61/2012 au fost alocate următoarele sume:

  - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului 925 mii lei;

  - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor 5.770 mii lei, din care pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa 1.143 mii lei;

  - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea plaţilor restante 1.458, 40 mii lei

- S-au respectat dispoziţiile legale cu privire la constituirea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor publice.

- S-au întocmit la termen situaţiile financiare ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

-  în perioada iunie 2012 - decembrie 2012 s-au achitat furnizori în suma totală de 62.696.098 lei, reducându-se foarte mult obligaţiile de plata de la preluarea mandatului.

-  S-a contractat un credit de la CEC Bank în suma de 16.000.000 lei, pe o perioada de 120 luni pentru următoarele obiective de investiţii cu finanţare europeana:

- ,,Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 701, DJ 401A şi DJ 711A pe traseul Dobra-Cornaţelu-Braniştea-Titu-Salcuta-Odobesti-Potlogi-Corbii Mari’’                                                                                  10.000.000 lei

Sectorul Potlogi A1

Poduri la Cornatelu şi Odobesti

Intersecţie Moara Noua

- ,,Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judetean Damboviţa’’ 6.000.000 lei

Cu ajutorul acestui credit s-a reusit finalizarea obiectivului de investiţii ,,Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 701, DJ 401A şi DJ 711A pe traseul Dobra-Cornaţelu-Braniştea-Titu-Salcuţa-Odobeşti-Potlogi-Corbii Mari’’ şi  continuarea lucrarilor de reabilitare la Spitalul Judetean Dambovita.

- S-a achitat în data de 05.11.2012  rata şi dobanda la creditul BEI în suma de 1.434.223 lei prin luarea de masuri de incasare a redeventei datorata de furnizorul S.C.EUROGAS PRESCOM S.R.L., redeventa aferenta anului 2011 şi trim.I, II, III 2012, neachitata de operator, la data preluarii mandatului.

- S-au redus cheltuielile neeconomicoase, neoportune, astfel incat nivelul cheltuielilor materiale a fost redus cu cca 12,72% în semestrul II al anului 2012 fata de semestrul I al anului 2012.

- Activitatea de investiţii şi dezvoltare regionala

S-a continuat activitatea investiţionala a Consiliului Judeţean Dâmboviţa :

A) S-au finalizat următoarele investiţii:

1.lucrări de amenajare şi reabilitare a pavilionului B din cadrul Spitalului Gura Ocniţei Ochiuri

- valoare 2.000 mii lei

2.Modernizare clădire şi învelitoare Staţia de Salvare Moreni

- valoare    112 mii lei

3.Construcţie ,reparaţie şi amenajare clădire la Centru de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa

-valoare  3.029 mii lei

4.Achiziţionarea echipamente specifice pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului de intervenţie în sistemul de urgenţă

Etapa 1      -valoare 1.563 mii lei

B) S-au promovat investiţii noi:

1.Achiziţionarea echipamente specifice pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului de intervenţie în sistemul de urgenţă

Etapa 2   -valoare 61,6 mii lei

2.Centru judeţean de coordonare şi conducere Dâmboviţa

-valoare  2.264 mii lei

3.Reabilitare locuinţe protejate Gura Ocniţei şi Pucioasa

- valoare 1.807 mii lei

4.Centrală termică şi reţea de distribuţie Secţia Reumatologie Spitalul Judeţean

-valoare  558 mii lei

5.Reparatii capitale secţia Dermatologie Spitalul Judeţean

-valoare  558 mii lei

6. Complex de servicii sociale –Case de tip familial ,municipiul Târgovişte

-valoare 2.574 mii lei

7. .Modernizare şi extindere complex de servicii sociale Casa Soarelui Târgovişte

-valoare 3.860 mii lei

C) S-au continuat investiţiile în derulare:

1.Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Târgovişte

-valoare  83.106 mii lei

2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din masivul Bucegi

-valoare 6.415 mii lei

3. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,precum şi crearea modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblu Brâncovenesc Potlogi

-valoare 42.898 mii lei

4.Lucrări de modernizare a infrastructurii S.C.Moreni Parc Industrial S.A.

-valoare 52.504 mii lei

5.Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi ,precum şi conştientizarea publicului şi a factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia

-valoare 2.966 mii lei

6.Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ701,DJ401A şi DJ711A pe traseul Dobra-Cornăţelu-Braniştea-Titu-Sălcuţa-Odobeşti-Potlogi-Corbii Mari

-valoare 69.285 mii lei

7.Instrumente strategice pentru ocuparea în industria turismului

-valoare 20,560 mii lei

8.Turism balnear Dâmboviţean ,tradiţie şi continuitate

-valoare 1.041 mii lei

9.Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa

-valoare  1.029 mii lei

10.Centru social multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap Dâmboviţa

-valoare   3.655 mii lei

11.Modernizarea spaţii existente şi extindere construcţie parter centru social Găeşti

-valoare  3.626 mii lei

12.Managementul eficient al Rezervaţiei Naturale Izvorul de la    Corbii Ciungi

-valoare 351 mii lei

13.Lucrări de reabilitare drumuri ,alei ,trotuare şi parcări Spitalul Judeţean

-valoare 855 mii lei

14.Lucrări de amenajare şi modernizare secţia Dermatologie Spitalul Judeţean

-valoare 558 mii lei

15.Reabilitare Blocuri Colonie Doiceşti

-valoare 597 mii lei

- Activitatea Instituţiei Arhitectului ŞEF

în perioada 01.06.2012–13.12.2012 s-au  desfăşurat următoarele activitati:

- VERIFICARE DOCUMENTAŢII ŞI ELIBERARE

  - CERTIFICATE DE URBANISM  				- 121

  - AUTORIZATII DE CONSTRUIRE				 -  63

  - AUTORIZATII DE DESFIINTARE				 -  13

  - AVIZE STRUCTURĂ PENTRU CERTIFICATE

DE URBANISM – ARHITECT ŞEF			         - 103

- AVIZE STRUCTURĂ PENTRU AUTORIZATII

DE CONSTRUIRE				   		         -   42

TOTAL	 DOCUMENTE					           342

- VERIFICARI, RECLAMATII, REZOLVARI, SESIZARI LA DISCIPLINA IN  CONSTRUCTII

Număr documente prelucrate – 36 din care :

- 3 pentru cadastru;

- 33 pentru disciplina în construcţii şi reclamaţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului

- La compartimentul cadastru şi gestiunea localităţilor s-au continuat în perioada 01.06.2012 – 13.12.2012 următoarele activitati:

a) AVIZE, DECONTURI, CORESPONDENTA cu M.R.D.T. pentru     ” Sisteme informaţionale specifice domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de date urbane” – SISDIEBDU pentru localităţile:

Municipiul Târgovişte  - cheltuit    90.000 lei

Oraş Titu		        - cheltuit    45.000 lei

b) Executare masuratori topo la obiective proprii:

- plan de  amplasament UM GARĂ

- plan de situaţie şi trasare amplasament CORBII CIUNGI

- plan de situaţie cabana PODU CU FLORILE

- ridicări topo pentru 27 semnale de intrare în judeţul Dâmboviţa

- ridicări topo pentru drumuri în 8 comune ale judeţului

- reevaluarea patrimoniului

- ACTIVITATEA COMISIEI DE AMENAJARE A              TERITORIULUI ŞI URBANISM A JUDETULUI DAMBOVITA

a) s-au desfăşurat 5 şedinţe CATU în care s-au verificat şi avizat:

- 47 studii de oportunitate în vederea iniţierii unor PUZ-uri

- 53 documentaţii de urbanism (PUD; PUZ;  PUG)

b) s-au pregătit caietele de sarcini pentru achiziţia a 7 secţiuni (studii) ce vor constitui baza întocmirii PATJ (planul de amenajare a teritoriului judeţean);

c) s-au întocmit relevee, topo, caiete de sarcini pentru primul concurs de idei pentru 27 semnale  de intrare- ieşire judeţ;

- s-a pregătit caietul de sarcini pentru PUZ, U.M. GARĂ (stadion, mall, sediul RAR, locuinţe, parc) iar selecţia de oferte, se va face după reintrarea terenului în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

- s-au prelucrat toate datele electronice şi pe suport hârtie în vederea arhivarii şi înregistrării în baza de date a C.J.D-ta şi pentru predarea către beneficiari.

V.MONUMENTE ISTORICE

S-a gestionat permanent activitatea pentru fondurile Institutului National al Patrimoniului

INP la obiectivele din Ministerul Culturii:

a) reabilitare biserici de lemn – 5 (în Băduleşti/com.Crânguri; Valea Caselor/Valea Mare; Manastirea Gorgota/sat Gorgota/com. Răzvad; Vartop/com. Cândeşti; biserica Cruceru/com. Brezoaele)

b) asistenta tehnica asigurata pentru:

-biserica Săcuieni/com. Gura Ocniţei;

-biserica lemn Vartop/com. Cândeşti

-biserica de lemn Frasin Deal/com. Cobia

VI. Activitatea COMISIEI JUDETENE DE HERALDICĂ, GENEALOGIE ŞI SIGILOGRAFIE în coordonarea Arhitectului ŞEF în perioada 01.06.2012- 13.12.2012, a constat în:

- S-au analizat 14 proiecte stema din care:

-3  oraşe (Fieni Găeşti, Titu)

-11 comune (Şotânga, Doiceşti, Pietrari, Dragodana, Lunguleţu, Aninoasa, Niculeşti, Perşinari, Nucet, Rascaeti, Morteni)

- S-au aprobat cu aviz favorabil şi s-a transmis la Comisia Naţionala de Heraldica 8 proiecte de stema (Fieni, Găeşti, Şotânga, Doiceşti, Pietrari, Dragodana, Lunguleţu, Niculeşti).

VII.Finalizarea lucrărilor la proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LA ZONA MONTANA INALTA A JUDETULUI DAMBOVITA

Lucrări finalizate şi recepţionate:

- cabana PODU CU FLORILE

- cabana DICHIU

- camping ZANOAGA

- Refugiul SALVAMONT ZANOAGA

Camping Zănoaga a fost preluata de S.C.CARPATMONTANA SERV S.A. prin HCJ nr.90/2012.

Cabana Podu cu Florile, cabana Dichiu şi refugiul Salvamont Zănoaga urmează a fi preluate prin HCJ în şedinţa din 20.12.2012 la Societatea CARPATMONTANA SERV S.A.- evaluate, autorizate şi introduse în circuitul turistic.

VIII. PROIECTE EXTERNE –s-au gestionat de specialişti ai Institutie Arhitectului ŞEF:

-ISPA

-CORBII CIUNGI

-PALATUL POTLOGI

IX. ALTE ACTIVITATI EFECTUATE DE COLECTIVUL INSTITUŢIEI

ARHITECTULUI ŞEF:

-documentaţii, hotărâri, contracte pentru 14 asocieri ale C.J.D-ta cu Consiliile Locale  în vederea realizării şi reactualizării PUG-urilor;

-monitorizarea implementării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor conform OU 78/2000;

-monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu;

-coordonarea activităţii continua cu Administraţia Apele Romane- Buzău Ialomiţa şi Argeş - Vedea în vederea întocmirii harţilor de hazard şi inundaţii pana la sfârşitul  anului 2013;

-demararea documentelor în vederea achiziţiilor pentru întocmirea harţilor de risc natural (alunecări de teren şi inundaţii) obligaţia C.J.D-ta pana la sfârşitul anului 2013.

5. Activitatea privind lucrările de investiţii şi reparaţii drumuri judeţene şi a managementului serviciilor publice s-a caracterizat în aceste 6 luni printr-un efort susţinut în vederea modernizării, reabilitării şi imbunatatirii stării de viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene şi comunale, lucrări de alimentare cu apa, canalizare, construcţii civile.

A continuat, de asemenea, derularea Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi /sau asfaltarea drumurilor de interes local aprobat prin HG 577/1997.

BUGETUL PROPRIU ŞI P.O.R.

A. INVESTIŢII

A.1. - Asfaltare 7,1 km

- Ziduri sprijin 1,23 km                                                obiectiv Dichiu

- Parapet siguranţă 5,0 km                                         şi Drumul Sudului

- Intersecţie Moara Nouă                              (Valoare totală alocata   26 mil lei)

- Pod Corneşti

- Pod Odobeşti

A.2. – Punte Băleni L  137                        Valoare totală alocata   0,5 mil lei

A.3. – Prag fund pod Potlogi                       Valoare totală alocata  t   1,9 mil lei

B. REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE

- Asfaltări 2,3 km

- Asfaltări asocieri 8,8 km

- Reparaţii prin plombare  40,000 mp         Valoare totală alocata   9,2 mil lei

- Tratamente bituminoase  60 km

- Reprofilări cu adaos material pietros  30 km

FINANŢARE CONFORM H.G. 577/1997

- Pietruire drumuri comunale 6,6 km

- Reabilitare şi asfaltare drumuri judeţene 9,5 km  Valoare totală alocata     4,9 mil lei

- Reabilitare şi asfaltare drumuri comunale 3,25 km

- FINANŢARE DIN BUGETUL PROPRIU AL C.J.D.

LEI

| Nr. crt. | Denumire obiectiv/ Localităţi beneficiare | REALIZĂRI 2012 |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SEM. II |  |  |
|  |  | Fizic | Valoric |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTIŢII |  |  |  |  |
| 1 | Reabilitare DJ 713 Sinaia – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele/ Sinaia, Moroeni | Structură rutieră (asfaltare un strat): 2,55 km; Ziduri de sprijin 1,23 km; Podeţe tubulare: 3 buc.; Siguranţa circulaţiei 5 km parapet metalic; Rigole de acostament 0,52 km. | 9.791.134,31 | Asociere C.J.Dâmboviţa cu C.J. Prahova |
| 2 | Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 701, DJ 401 A, DJ 711 A – Drumul Sudului – lucrări suplimentare/ Cornăţelu, Sălcioara, Odobeşti, Potlogi | Structură rutieră (asfaltare două straturi)4,56 km; Pod pe DJ 701 km 5+500 Cornăţelu; Pod pe DJ 701 KM 24+500 Odobeşti; Intersecţie DN 71 cu DJ 701 Moara Nouă. | 16.851.208,00 |  |
| 3 | Punte pietonală peste râul Ialomiţa la Băleni/ Băleni | Punte pietonală L = 137,85 ml | 548.099,75 | Asociere C.J.Dâmboviţa cu U.A.T. Băleni |
| 4 | Reabilitare pod pe DJ 711 A km: 36+904 la Potlogi, lucrări de refacere prag de fund/ Potlogi | Refacere prag de fund+ apărări de mal | 1.890.717,00 |  |
| TOTAL |  |  | 29.081.159,00 |  |
| REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE |  |  |  |  |
| 1 | Lucrări executate cu mixtură asfaltică pe drumuri judeţene (covoare şi îmbrăcăminţi asfaltice)/ Odobeşti, Ciocăneşti, Crevedia, Nucet, Găeşti, Malu cu Flori | 2,3 km | 700.000,00 | În sem II s-au realizat şi 1,3 km terasamente şi fundaţie pe DJ 723 Văleni Dâmboviţa |
| 2 | Lucrări executate cu mixtură asfaltică pe drumuri comunale (IAU)/ Glodeni, Lunguleţu, Mogoşani, Buciumeni, Bilciureşti, Cobia, Moţăieni, Sălcioara, Vulcana Pandele | 8,82 km | 3.262.126,00 | Asocieri C.J.Dâmboviţa cu U.A.T. –uri din judeţ |
| 3 | Reparaţii cu mixtură asfaltică pe drumuri judeţene/ (plombe) Gura Ocniţei, Ulmi, Comişani, Băleni, Şotânga, Vulcana Pandele, Brăneşti, Runcu, Tărtăşeşti, Ciocăneşti, Cândeşti Vale, Tătărani, Măneşti, Dragomireşti, Lucieni, Malu cu Flori, Pucheni, Buciumeni, I, L. Caragiale, Moreni, Cobia, Ocniţa, Potlogi, Bucşani, Finta, Petreşti, Bezdead, Vulcana Băi, Aninoasa, Moroeni | 40.282 mp | 2.127.809,00 |  |
| 4 | Reprofilări cu adaos de material pietros pe drumuri judeţene/ Moroeni, Răcari, Şelaru, Cândeşti, Buciumeni, Potlogi | 30,0 km | 536.995,33 |  |
| 5 | Reprofilări cu adaos de material pietros pe drumuri comunale/ Raciu | 1,0 km | 138.580,00 | Asocieri C.J.Dâmboviţa cu U.A.T. –uri din judeţ |
| 6 | Tratamente bituminoase/ Gura Ocniţei, Şotânga, Vulcana Pandele, Brăneşti, Tătărani, Măneşti, Lucieni, Malu cu Flori, Dragomireşti, Pucheni, Bucşani, Potlogi, Cobia | 58,8 km | 2.484.086,00 |  |
| TOTAL |  | - covoare şi îmbrăcăminţi asfaltice 11,12 km - reparaţii asfaltice 40.282 mp - reprofilări cu adaos de material pietros 30 km - tratamente bituminoase 58,8 km | 9.249.596,33 |  |

- S-au încheiat un număr de 27 Asocieri cu Consiliile locale din judeţul Dâmboviţa pentru o lungime de 72,5 km, valoarea totală estimata fiind de cca 52 mil.lei, în vederea reabilitării şi reparării de drumuri comunale. De asemenea, au fost adoptate 7 Hotărâri de Consiliu Judeţean privind acord de principiu necesar asocierii cu 7 localităţi pentru o lungime totală de 21,30 km. FINANŢARE CONFORM H.G. 577/1997

LEI

| Nr. crt. |  | Denumire obiectiv/ Localităţi beneficiare | REALIZĂRI 2012 |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SEM. II |  |  |
|  |  |  | Fizic | Valoric |  |
| 1 | Pietruiri drumuri judeţene/ Băleni |  |  |  |  |
| 2 | Pietruiri drumuri comunale/ Moroeni, Iedera, Văleni Dâmboviţa |  | 6,6 km | 1.267.000,00 |  |
| 3 | Reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri judeţene/ Lunguleţu, Dărmăneşti, Ludeşti, Bucşani, Crângurile |  | 9,5 km | 2.619.855,57 |  |
| 4 | Reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri comunale/ Bărbuleţu, Dărmăneşti, Râu Alb |  | 3,25 km | 1.038.000,00 |  |
| TOTAL |  |  | - - pietruiri 6,6 km - reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare 12,75 km | 4.924.855,57 |  |

Alte lucrări:

- Pod peste Bizdidel la Trainica Pucioasa – Finanţare C.N.I. valoare 1,6 mil lei

Realizat în sem. II:

- cale rulare pod cu montajul grinzilor

- placă suprabetonare

Rest:

- hidroizolaţii

- asfaltare cale

- parapet mână curentă

În cadrul programului de alimentare cu apa şi canalizare, conform HG 577/1997, în anul 2012 au fost alocate 5,89 mil lei , din care în semestrul II 3,9 mil.lei, localităţile beneficiare fiind: Runcu, Pucheni, Corbii Mari, Moţăieni, Costeşti Vale, Răcari, Malu cu Flori, Pietroşiţa, Rau Alb, Sălcioara, Crângurile, Comişani, etc.

6. în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa’’, Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin preşedintele Consiliului Judeţean - d-l Adrian Tutuianu a adoptat Hotărârea de reducere a taxei de habitat cu destinaţie salubritate pe anul 2013 la:

- 16 lei / luna / gospodărie;

- 9 lei / luna / persoane singure.

S-a participat la gestionarea programului de salubritate în bune condiţii în judeţul Dâmboviţa.

7. în ceea ce priveşte achiziţiile publice în aceste 6 luni au avut loc proceduri de achiziţii publice prin care s-au atribuit contracte de furnizare produse, prestări servicii şi execuţie lucrări în conformitate cu OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii.

S-au încheiat un număr de 69 contracte de achiziţie publica şi anume, 5 pentru furnizare de produse, 29 contracte furnizare de lucrări şi 35 contracte furnizare de servicii.

Au fost încheiate, totodată, 19 contracte de lucrări pentru asocierile Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu autorităţile publice locale din judeţ, în baza hotărârilor de asociere pentru realizarea în comun de lucrări de intervenţie la drumurile comunale din judeţul Dâmboviţa.

8. Activitatea serviciului de administrare a domeniului public şi privat a judeţului Dâmboviţa a avut ca obiectiv administrarea judicioasa a patrimoniului public şi privat al judeţului Dâmboviţa, respectiv gestionarea, exploatarea şi valorificarea bunurilor aparţinând proprietarii publice şi private a judeţului Dâmboviţa în baza Hotărârilor de Consiliu Judeţean şi a legislaţiei în materie.

- Direcţia juridica, administraţie publica:

- A asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa  intr-un număr de 75 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecata, în diferite stadii procesuale (în acest număr nefiind incluse dosarele având ca obiect adopţii, plasamente minori, etc.datorita faptului ca numărul acestora este foarte mare).

- A avizat un număr de 285 Dispoziţii a Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

- A acordat permanent, asistenta juridica de specialitate celorlalte compartimente ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, precum şi, instituţiilor şi societatilor comerciale din subordinea Consiliului Judeţean, la solicitarea acestora.

- A formulat propuneri de ‘’lege ferenda’’ pentru toate actele normative, la solicitarea U.N.C.J.R.

- Au fost redactate şi înaintate Guvernului României un număr de 2 proiecte de hotărâri de guvern:

- proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 şi 2 la HG nr.1055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi, transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

- proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, la bugetul local al judeţului Dâmboviţa

- A soluţionat petiţiile care au fost repartizate, în termenul prevăzut de lege.

10. Biroul evidenta acte administrative şi transparenta decizională

în perioada iunie 2012 – 14 decembrie 2012 au fost înregistrate un număr de 353 petiţii şi 27 cereri prin care s-au solicitat informaţii de interes public.S-au acordat audiente la un număr de 242 persoane, iar soluţiile au fost date în conformitate cu legislaţia în vigoare.

11. Toate instituţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi-au desfăşurat activitatea conform prevederilor legale, fiindu-le asigurata finanţarea şi continuarea activităţii în condiţii optime.

PRESEDINTE,

Lect.univ.dr.Adrian ŢUŢUIANU